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耕地建设与利用资金项目实施方案

根据《财政部关于下达2026年耕地建设与利用资金预算的通知》（财农〔2026〕31号）和《农业农村部 财政部关于做好2026年粮油生产保障等项目实施工作的通知》（农计财发〔2026〕4号）精神，2026年中央财政安排耕地建设与利用资金34200万元，主要用于耕地地力保护补贴、高标准农田建设补助、化肥减量增效、二轮延包等方面工作。
一、稳定实施耕地地力保护补贴
稳定实施耕地地力保护补贴，安排资金19011万元。按照市农业农村委《关于印发上海市农业绿色生产补贴管理细则的通知》（沪农委规〔2022〕6号）要求，我市继续稳定实施耕地地力保护补贴政策，对本市从事粮食生产的农户、家庭农场、农民合作社、农业企业和其他农业经营组织给予直接补贴,补贴资金实行中央财政和市级财政统筹，按照水稻种植面积予以补贴，每亩补贴标准为260元，对各区按照上年水稻实际种植面积进行拨付；对光明集团等农业企业对上年资金进行清算，并预拨当年资金。
二、加强高标准农田建设
有序推进高标准农田项目建设，安排资金14867万元。加快年度项目立项，指导涉农各区及市有关企业做好项目遴选、申报、初步设计及国土空间用途管制用地审查等前期工作。及时完成2026年度项目批复。重点补齐农田灌排设施等短板，统筹推进高效节水灌溉，确保完成高标准农田新建和改造提升年度任务。加强督促各地抢抓农闲有利时机，加快项目建设进度。对于新立项未开工项目，要求逐一落实建设计划，加快项目招投标，提前做好开工前准备，实现尽早开工。对于在建项目，要求倒排工期，加快进度，严格执行相关建设标准，确保工程建设质量。
三、推进耕地质量提升
（一）推进科学施肥增效（原化肥减量增效），安排资金149万元。按照农业农村部种植业管理司《关于做好2026年科学施肥增效工作的通知》要求，资金用于整县开展“三新”技术集成模式推广以及田间试验和施肥调查等工作。年内实现开展化肥减量田间试验25个，农户施肥调查1200户，遴选浦东新区作为“三新”技术集成配套推进县，主要在水稻上重点推广测土配方施肥+缓控释肥模式，重点打造5个千亩方和1个万亩片，辐射带动10万亩以上，进一步推动我市化肥使用减量增效。
（二）开展二轮延包工作，安排资金173万元（含统筹资金89万元）。按照农业农村部、财政部要求，结合2026年试点镇承包农户数实际，将中央资金173万元分解下达至浦东新区101万元、松江区50万元、嘉定区22万元。工作经费用于二轮延包基础信息摸底核实、耕地及承包地测绘费、承包信息变更、承包合同网签、档案规范化管理等支出。经费使用严格落实各项财政资金监督和绩效管理要求。
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