附件

2022年度上海市农村人居环境优化工程任务清单

| 类别 | 任务名称 | 任务要求 | 责任部门 | 实施区域 | 完成时间 节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、提升村容风貌 | （一）深入开展村庄清洁行动 | 1.持续实施以“五清一改”（清垃圾、清搭建、清杂物、清堆物、清张贴、改习惯）为重点的村庄清洁行动。开展沿路、沿河、公益林垃圾清理专项行动。开展塑料垃圾清理整治专项行动，对散落在村庄房前屋后、河塘沟渠、田间地头、巷道公路等地的塑料垃圾进行集中清理。 | 市农业农村委 | 9个涉农区、光明、上实、地产 | 12月底 |
|  |  | 2.建立村庄清洁常态、长效机制，以镇、村（农场）为单位设立村庄清洁日、清洁周，春节、五一、国庆等节假日开展专项活动。 | 市农业农村委 | 9个涉农区、光明、上实、地产 | 12月底 |
|  |  | 3.加强村民文明理念宣传教育，消除露天焚烧现象，避免畜禽散养影响环境卫生，着力改变垃圾乱丢乱扔、柴草乱堆乱积、农机具乱停乱放等影响农村人居环境的不良习惯。 | 市农业农村委 | 9个涉农区、光明、上实、地产 | 12月底 |
|  | （二）持续提升乡村风貌水平 | 4.建设优美公共空间，巩固无违村（居）创建成果，消除乱搭乱建，整修或拆除严重破损、危及安全、有碍风貌的危旧房屋和残垣断壁。利用村内空闲地建设微公园、微田园，优化乡村家具设置。规划保留村主要出入口、重点河道桥口、村民集中户外活动场点，建设符合整体风貌和功能需求的景观节点，第四批19个乡村振兴示范村、本年度30个以上美丽乡村示范村形成样板。 | 市农业农村委 | 9个涉农区 | 12月底 |
| 一、提升村容风貌 | （二）持续提升乡村风貌水平 | 5.推进美丽庭院建设，加强农户庭院、自留地环境管理，因地制宜栽植果蔬、花木，打造小花园、小菜园、小果园，完成美丽庭院“小三园”建设9.3万户。第四批19个乡村振兴示范村、本年度30个以上美丽乡村示范村美丽庭院建设全覆盖，“小三园”种植整齐、围栏篱笆样式协调。 | 市农业农村委 | 美丽庭院小三园建设（户）:浦东30000;闵行2200;嘉定3628;宝山3634;奉贤4235;松江18419;金山3722;青浦9700;崇明18033。 | 11月底 |
|  |  | 6.加强乡村标识引导，村主要道路、公服站点、景观节点配置标示标识，规范设置广告牌、横幅、招牌，清除各类陈年废弃条幅、招牌、广告。第四批19个乡村振兴示范村、年度30个以上美丽乡村示范村按要求设置到位。 | 市农业农村委 | 9个涉农区 | 12月底 |
|  |  | 7.推进农村“四旁”（村旁、路旁、水旁、宅旁）和庭院绿化，以及生态廊道等建设，增加乡村森林资源和绿化总量。 | 市绿化市容局 | 9个涉农区 | 12月底 |
|  |  | 8.实施公益林抚育3万亩，营造“四化”森林，增加乡土树种、色叶树种比重，实行乔木与灌木结合、林地与湿地结合，提升乡村绿化美化水平。建设10个特色明显的乡村开放休闲林地，成为乡村公园、小微公园雏形；加强乡村原生植被、自然景观、小微湿地等及野生动植物栖息地保护。 | 市绿化市容局 | 9个涉农区 | 12月底 |
|  |  | 9.完成农村杆线序化4500公里，移除影响通行安全、农业生产等不合理设置的杆线，治理乱拉线路，清除废旧杆线、冗余盘留线圈，有条件的地区开展架空线合杆整治。落实架空杆线运营企业主体责任。规范新增杆线架设。 | 市农业农村委 | 架空线路序化（公里）:浦东2500;闵行55;嘉定1678;宝山5.8;奉贤60;松江72.18;金山27.83;青浦70;崇明50.856。 | 11月底 |
| 一、提升村容风貌 | （三）补齐公共基础设施短板 | 10.完善农村基本公共服务设施配置，新改建公共服务设施385个；推进行政村家门口服务站建设，提供党建、事务办理、医疗卫生、文化休闲等一站式服务。 | 涉农区政府 | 新改建公共服务设施（个）：浦东2；闵行61；嘉定4;宝山14；奉贤57;松江112；金山51；青浦4；崇明80。 | 12月底 |
|  |  | 11.加大养老设施建设力度，利用闲置农房和存量集体建设用地、房屋等资源建设乡村养老服务设施，完成20个长者照护之家建设。 | 市民政局 | 乡村长者照护之家（个）：浦东4，闵行3，嘉定3，宝山2，奉贤2，松江2，金山1，青浦1，崇明2。 | 11月底 |
|  |  | 12.全面推广老年人睦邻点建设，新建100家市级示范老年人睦邻点。 | 市民政局 | 新建市级示范睦邻点（个）：浦东42；闵行4；嘉定14；金山14；松江8；青浦10；崇明8。 | 11月底 |
|  |  | 13.巩固国家卫生区镇全覆盖成果，统筹城乡环境卫生综合治理与农村社会健康管理，开展第二批健康村镇的遴选和创建，扩大建设覆盖面。 | 市卫生健康委 | 9个涉农区每个区2个 | 12月底 |
|  |  | 14.加强农村卫生健康知识普及，向村民免费发放卫生健康知识读本和工具，指导建立健康自我管理小组，开设村民科普讲座配送服务；结合“上海市民健康生活新风尚”和《上海市民健康公约》推广活动，倡导文明健康、绿色环保生活方式。 | 市卫生健康委 | 9个涉农区 | 12月底 |
| 一、提升村容风貌 | （三）补齐公共基础设施短板 | 15.开展非卫生厕所、小粪缸专项清理行动，建立卫生户厕跟踪维护机制，加强户厕改造与生活污水治理有机衔接。 | 市卫生健康委、市水务局 | 9个涉农区 | 12月底 |
|  |  | 16.按照行政村三类及以上标准公厕数量不少于1个的要求，推进农村公厕提档升级，对严重破损、影响使用、卫生要求不达标的问题公共厕所进行整改。 | 市绿化市容局、市农业农村委 | 9个涉农区 | 12月底 |
|  |  | 17.加强农村公共厕所管理，建立“一厕一档”，加强标识指引设置，落实专人保洁、巡回保洁等保洁机制，提升作业水平。 | 市绿化市容局、市农业农村委 | 9个涉农区 | 12月底 |
|  |  | 18.推进村内道路建设，完成290公里村内破损道路、190座沿线破损桥梁达标改建。 | 市住房城乡建设管理委 | 浦东新区53.6公里、36座，闵行区23.5公里、1座桥，嘉定区35.7公里、20座，宝山区5公里，奉贤区100.2公里、59座，松江区7公里、10座桥，金山区14.1公里、15座桥，青浦54.4公里、48座桥，崇明1座桥。 | 11月底 |
|  |  | 19.推进乡村道路景观提升，规范设置交通标志标线，因地制宜布设停车场点、路灯。乡村振兴示范村、美丽乡村示范村、集中居住归并点打造村内特色道路示范至少各1个，要求路面黑化，交通标线等规范设置。 | 市住房城乡建设管理委、市交通委、市农业农村委 | 9个涉农区 | 12月底 |
|  | （四）推进农村住房质量提升 | 20.建设5个高品质农民平移集中居住区，按标准配置公共基础设施，体现时代特征、地域特色、水乡韵味。 | 市住房城乡建设管理委、市农业农村委 | 建设高品质农民平移集中居住区（个）：嘉定1；松江2；金山2。 | 12月底 |
|  |  | 21.推进规划保留村住房建设，以乡镇（街道）为单位编制年度建房计划，畅通审批流程，改善农村村民居住条件。 | 市农业农村委、市住房城乡建设管理委 | 9个涉农区（有规划保留村的乡镇） | 12月底 |
|  |  | 22.按计划完成年度低收入农户危旧房改造。 | 市房管局 | 9个涉农区 | 12月底 |
|  |  | 23.加强村民建房质量及施工安全管理，强化施工图纸和建房协议审核，建立铭牌公示制度，落实质量安全专管人员。针对乡镇基层管理人员开展政策宣贯培训，对村民建房建筑活动开展检查督查。 | 市住房城乡建设管理委 | 9个涉农区（有村民建房的乡镇） | 12月底 |
| 二、推进绿色田园建设 | （五）提升田园环境 | 24.加快高标准农田建设，完成2020年度已批复的3.36万亩高标准农田建设，推进2021年度已批复的4万亩高标准农田建设，启动2022年项目立项建设。 | 市农业农村委 | 2020年批复高标准农田（亩）：嘉定380；宝山668；奉贤4373；松江4555；金山6944；青浦3976；崇明6693；光明6002。 2021年批复高标准农田（亩）：嘉定936；松江3396；奉贤5659；金山9200；青浦2809；崇明7728；光明11127。 | 11月底 |
|  |  | 25.加强田间环境治理,持续清理田间地头、农田沟渠、农村道路各类生产生活垃圾，拆除废弃设施、不规范棚舍。 | 市农业农村委 | 9个涉农区、光明、上实、地产 | 12月底 |
| 二、推进绿色田园建设 | （六）加强农业废弃物处置 | 26.规范农业废弃物管理，农药包装废弃物回收率达到100%，农膜回收率达到97%，试点推广全生物降解地膜，因地制宜配置秸秆、蔬菜废弃物、藤蔓等就地就近处理设施。 | 市农业农村委 | 9个涉农区、光明、上实、地产 | 12月底 |
|  | （七）深化面源污染治理 | 27.持续推进2万亩水产养殖场尾水治理设施建设和改造工作，年内完成上年度尾水治理设施建设以及本年度改造项目的批复立项工作。 | 市农业农村委 | 2021年水产养殖场尾水治理设施建设和改造（亩）：浦东418；闵行176；嘉定371；宝山58;奉贤2153；松江1128；金山3609；青浦6176；崇明5435；光明4946。 2022年水产养殖场尾水治理设施建设和改造批复立项面积（亩）：浦东2500；闵行200；嘉定200；奉贤3500；松江1500；金山500；青浦600；光明10854。 | 11月底 |
|  |  | 28.降低农田化肥、农药总施用量，畜禽养殖废弃物和粮油作物秸秆资源化利用达到98%。 | 市农业农村委 | 9个涉农区、光明、上实、地产 | 12月底 |
| 三、提升农村垃圾治理水平 | （八）健全垃圾治理体系 | 29.规范处置环境整治和地块开发中发现的陈年垃圾，保持100%农村生活垃圾有效收集、无害化处理，农村生活垃圾分类创建达标率每年稳定在95%以上。 | 市绿化市容局 | 9个涉农区、光明、上实、地产 | 12月底 |
|  | （九）完善环卫配套设施 | 30.推进农村地区垃圾厢房、可回收物服务点、中转站新建和改建，配齐源头收集容器、转运车辆、分类达标村的分类标识、收集桶、箱房和收集点。 | 市绿化市容局 | 9个涉农区 | 12月底 |
|  | （十）推动垃圾资源化利用 | 31.推进湿垃圾就近就地资源化利用，深化技术探索，规范设施建设、配套装置升级和运营管理，农村区域50%以上湿垃圾纳入城乡一体处置体系。 | 市绿化市容局 | 9个涉农区 | 12月底 |
|  |  | 32.推进农村生活垃圾分类减量、完善“两网融合”回收体系、生活垃圾回收利用率达到42％以上，构建农村建筑垃圾、大件垃圾处置体系，推进建筑垃圾等减量化、资源化、无害化处理。 | 市绿化市容局 | 9个涉农区 | 12月底 |
| 四、提升农村污水处理水平 | （十一）提高农村生活污水覆盖率 | 33.提升农村生活污水治理水平，距离3公里以内的优先纳入城镇污水管网处理，实施约2万户农村生活污水治理，推进老旧低标设施的提标改造，全市农村生活污水治理率达到85%。 | 市水务局 | 农村生活污水治理（户）：嘉定800；奉贤10500；金山8800 | 11月底 |
|  | （十二）推进农村生活污水处理设施的整改验收 | 34.完成中央环保督查剩余约9.9万户已建设施整改验收。 | 市水务局 | 崇明区 | 6月底 |
|  | （十三）实施农村生活污水老化设施提标改造 | 35.完成区级农村生活污水提标增效行动方案编制，依方案推进老旧生活污水处理设施提标增效任务。 | 市水务局 | 9个涉农区 | 12月底 |
|  |  | 36.强化设施运行和出水水质监督检查，2022年全市出水水质达标率达到80%以上。 | 市水务局 | 9个涉农区 | 12月底 |
| 五、提升农村水体环境质量 | （十四）巩固乡村河道治理成果 | 37.持续推进河湖水系综合治理，巩固中小河道整治成果，严防小微水体“黑臭”返潮，强化中小河道管理养护、按需实施镇村级河道疏浚。规范河道疏浚底泥消纳处置，无河道底泥乱堆乱放。 | 市水务局 | 9个涉农区 | 12月底 |
|  | （十五）改善乡村河湖水质 | 38.完成15个生态清洁小流域示范点建设，集中连片推进中小河道生态修复，恢复乡村河湖生态系统。 | 市水务局 | 生态清洁小流域示范点建设（个）：闵行2；嘉定1；宝山2；浦东2；奉贤2；松江1；金山1；青浦2；崇明2。 | 11月底 |
|  |  | 39.强化农村地区入河排污口的排查整治，无污水直排河道。 | 市生态环境局 | 9个涉农区 | 12月底 |
| 六、推动农村公路提质增效 | （十六）开展“四好农村路”建设 | 40.推进“四好农村路”建设，实施农村公路提档升级改造项目500公里。 | 市交通委 | 农村公路提档升级（公里）:浦东112;闵行15;嘉定30;宝山10;奉贤55;松江68;金山130;青浦50;崇明30。 | 11月底 |
|  |  | 41.持续推进“四好农村路”示范创建，创建市级示范镇5个；示范路30条，持续推进农村公路“路长制”推广实施。 | 市交通委 | 9个涉农区 | 12月底 |
| 七、建立健全长效管护机制 | （十八）优化管护机制 | 42.落实地方政府主导责任，各涉农区编制农村公共基础设施管护责任清单，明确管护对象、主体和标准，建立公示制度，统筹落实管护资金。鼓励符合条件的农民参与农村人居环境管护。 | 涉农区政府 | 9个涉农区 | 12月底 |
|  |  | 43.压实行业主管部门监管责任，建立健全乡村公路、村内路桥设施、生活污水处理设施、生活垃圾收运、公共厕所保洁、乡村绿化等管护制度、标准和规范，建立专业化、市场化、一体化的运行管护机制，加强工作考核。 | 相关委办局 | 9个涉农区 | 12月底 |
|  |  | 44.梳理农村人居环境管理事项，逐步纳入涉农区“一网统管”公共平台，建立问题发现、快速处置和分析考核机制。 | 市城市运行管理中心、市农业农村委 | 9个涉农区 | 12月底 |
|  | （十八）深化自治共治 | 45.推广建立农村人居环境责任区制度，农户、合作社、企业、第三方养护队伍等分别落实“门前三包”责任，增强村民爱护公共基础设施意识。通过以工代赈、以奖代补等方式开展农村人居环境优化提升，吸纳农民承接本地农村人居环境改善和后续管护工作。 | 市农业农村委 | 9个涉农区 | 12月底 |
|  |  | 46.建立推广奖励补助机制，开展美丽庭院评选、环境卫生红黑榜、积分兑换等活动，提高村民维护村庄环境卫生的主人翁意识。 | 市农业农村委 | 9个涉农区 | 12月底 |
|  | （十九）强化督查考核 | 47.农村公共基础设施管护情况纳入乡村振兴实绩考核，建立健全激励约束机制，建立与考核结果相挂钩的资金拨付机制。 | 市农业农村委 | 9个涉农区 | 12月底 |